IMPULSATE

Plataforma de Vinculacion Comercial B2B

impulsate.iyemyucatan.com

COTIZACION DE DESARROLLO

No. COT-IMPULSATE-2026-001

| Fecha de Emision: | Julio 2, 2026 | Validez: | 30 dias |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparado por: | Equipo de Desarrollo IMPULSATE | Moneda: | MXN (Pesos Mexicanos) |
| Preparado para: | Instituto Yucateco del Emprendedor y las MyPEs (IYEM) | RFC: | IYE-XXXXXX-XXX |
| Proyecto: | Plataforma IMPULSATE v1.0 | Modalidad: | Desarrollo a la medida |
| Contacto: | diegomtr8@gmail.com | Tel.: | Por definir |

I. Descripcion del Proyecto

IMPULSATE es una plataforma digital B2B desarrollada a la medida para el Instituto Yucateco del Emprendedor y las MyPEs (IYEM), orientada a la vinculacion comercial entre proveedores de alimentos y bebidas con compradores del sector HoReCa (Hoteles, Restaurantes y Cafeterias) y tiendas de autoservicio en Yucatan.

La plataforma integra el ciclo completo de una Rueda de Negocios digital: registro y validacion de proveedores, gestion del evento, agendamiento de citas en tiempo real, comunicacion automatizada y metricas de impacto, todo bajo una sola interfaz web.

II. Desglose de Servicios y Costo

| # | Modulo / Servicio | Descripcion | Hrs Est. | Monto MXN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquitectura y Setup | Configuracion de entorno Laravel 11 + Vue 3 + Inertia.js, DB MySQL, deploy inicial, SMTP, roles Spatie | 80 | $18,000 |
| 2 | Autenticacion y Roles | Registro, login, recuperacion de contrasena, roles (super-admin/admin/restaurantero/cliente), dual rol | 60 | $13,500 |
| 3 | Modulo de Proveedores | Perfil completo con 15+ campos, logo, hasta 5 productos con foto y capacidad, categorias, credito, logistica, calculo de perfil completo automatico | 120 | $27,000 |
| 4 | Aprobacion de Proveedores | Panel admin con aprobacion individual y masiva, correo automatico de aprobacion/rechazo, re-solicitud tras rechazo | 60 | $13,500 |
| 5 | Gestion de Eventos (Ruedas) | CRUD de eventos, un evento activo, configuracion de horarios, dias, intervalo y maximo de citas por comprador | 70 | $15,750 |
| 6 | Solicitudes de Registro al Evento | Flujo proveedor/comprador: solicitud, aprobacion/rechazo con motivo, eliminacion con aviso de citas, correos automaticos | 80 | $18,000 |
| 7 | Agendamiento de Citas | Calendario interactivo en tiempo real, slots dinamicos por horario del evento, bloqueo de solapamiento, limite por comprador, cancelacion | 100 | $22,500 |
| 8 | Directorio Publico de Proveedores | Listado paginado, busqueda, filtro por categoria, registro de visitas por dispositivo (desktop/tablet/mobile) | 50 | $11,250 |
| 9 | Panel del Proveedor | Dashboard con estado del perfil, agenda del dia, estadisticas de visitas y citas, notificaciones | 60 | $13,500 |
| 10 | Panel del Comprador | Dashboard con citas agendadas, historial, acceso al directorio del evento activo | 40 | $9,000 |
| 11 | Panel de Administrador | Dashboard con metricas, gestion de proveedores, solicitudes, citas, encuestas, exportacion Excel | 100 | $22,500 |
| 12 | Modulo Super Admin | Gestion de usuarios, plantillas de correo (CRUD + editor HTML + vista previa), correo masivo segmentado, categorias CRUD, publicidad | 100 | $22,500 |
| 13 | Sistema de Correo Electronico | 12 plantillas transaccionales HTML, envio asincrono (ShouldQueue), reemplazo de placeholders dinamicos, prueba de envio | 60 | $13,500 |
| 14 | Sistema de Notificaciones | Notificaciones internas en tiempo real: aprobacion, citas, cancelaciones; badge con conteo de no leidas | 40 | $9,000 |
| 15 | Torre de Control | Pantalla publica de seguimiento de asistencia y citas en tiempo real (compatible con TV/display publico) | 40 | $9,000 |
| 16 | Exportacion Excel | Exportacion completa de proveedores con todos los campos comerciales, logisticos y metricas de citas | 30 | $6,750 |
| 17 | Encuestas de Satisfaccion | Formulario post-evento, recopilacion de resultados, estadisticas en panel admin | 30 | $6,750 |
| 18 | QA, Pruebas y Correcciones | Pruebas funcionales, correcciones de bugs, ajustes de UX/UI, pruebas en dispositivos moviles | 80 | $18,000 |
| 19 | Deploy y Configuracion de Servidor | Configuracion de produccion (Apache/cPanel), variables de entorno, SSL, storage, colas, optimize | 30 | $6,750 |
| 20 | Documentacion Tecnica | Documentacion funcional y tecnica completa del sistema, manual de administrador | 20 | $4,500 |
| SUBTOTAL DESARROLLO (antes de IVA) |  |  | 1250 | $261,000 |
| IVA (16%) |  |  |  | $39,000* |

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO:   $300,000 MXN

* IVA incluido en el total. Monto final: Trescientos mil pesos 00/100 M.N.

III. Esquema de Pagos

| Pago | Concepto | Porcentaje | Monto MXN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er Pago | Anticipo — Inicio del proyecto | 30% | $90,000 |
| 2do Pago | Avance 50% — Modulos de proveedores y eventos listos | 30% | $90,000 |
| 3er Pago | Avance 80% — Agendamiento y paneles completados | 25% | $75,000 |
| 4to Pago | Entrega final — Deploy en produccion y capacitacion | 15% | $45,000 |

IV. Alcance Incluido en la Cotizacion

Desarrollo completo del sistema segun especificaciones acordadas

Diseno UI/UX responsive (desktop, tablet y movil) con identidad visual IMPULSATE (guinda)

Integracion de correo electronico transaccional (Gmail SMTP + 12 plantillas HTML)

Panel de Super Admin con configuracion de plantillas, correo masivo y categorias

Torre de Control para monitoreo en tiempo real durante el evento

Exportacion de datos en Excel con todos los campos del proveedor

Sistema de notificaciones internas en tiempo real

Documentacion tecnica y funcional del sistema

Deploy inicial en servidor de produccion

Capacitacion al equipo administrador (2 horas via videollamada)

30 dias de soporte post-entrega para correcciones de bugs

V. No Incluido en esta Cotizacion

Hosting y dominio (responsabilidad del cliente)

Licencias de software de terceros (si aplica)

Desarrollo de aplicacion movil nativa (iOS / Android)

Integraciones con sistemas externos (ERP, CRM, pasarelas de pago)

Soporte tecnico despues de los 30 dias de garantia (cotizar por separado)

Modificaciones al alcance acordado despues del inicio del proyecto

VI. Tiempo Estimado de Entrega

| Fase | Contenido | Duracion |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Setup, autenticacion, roles, perfil de proveedor | 3 semanas |
| Fase 2 | Eventos, solicitudes, aprobaciones, correos | 3 semanas |
| Fase 3 | Agendamiento de citas, calendario, directorio publico | 3 semanas |
| Fase 4 | Paneles admin y super-admin, exportaciones, notificaciones | 3 semanas |
| Fase 5 | QA, correcciones, documentacion, deploy y capacitacion | 2 semanas |

Duracion total estimada: 14 semanas (aproximadamente 3.5 meses) desde el anticipo inicial.

VII. Terminos y Condiciones

Esta cotizacion tiene una vigencia de 30 dias naturales a partir de la fecha de emision.

Los precios estan expresados en Pesos Mexicanos (MXN) e incluyen IVA.

El inicio del proyecto esta condicionado al pago del anticipo del 30%.

Cualquier modificacion al alcance original sera cotizada por separado mediante adenda.

El cliente proporcionara acceso al servidor de produccion y credenciales necesarias.

El periodo de garantia de 30 dias cubre unicamente la correccion de bugs en las funcionalidades acordadas.

El codigo fuente es propiedad del cliente una vez liquidado el total de la cotizacion.

Los pagos parciales deben realizarse dentro de los 5 dias habiles siguientes al hito correspondiente.

VIII. Aceptacion

Al firmar el presente documento, el cliente acepta los terminos, el alcance y el costo total de la cotizacion descrita anteriormente.

| Firma del Cliente | Firma del Proveedor de Servicios |
| --- | --- |
| Nombre: ___________________________ | Nombre: ___________________________ |
| Cargo: ___________ Fecha: ____________ | Cargo: ___________ Fecha: ____________ |

IMPULSATE - IYEM Yucatan  |  impulsate.iyemyucatan.com  |  COT-IMPULSATE-2026-001  |  Confidencial